[同意公开]

沈司办〔2020〕42号

签发人：王佩军

关于市人大第十六届三次会议

第0940号建议的答复

牟江南代表：

您提出的关于沈阳市东陵监狱实施安全基础设施综合改造工程的建议已收悉，我局高度重视，迅速成立专班，加大工作力度，积极开展工作。现将有关情况答复如下：

一、积极争取项目资金支持

针对东陵监狱基础设施综合改造问题，我局积极与市发改委、市财政局等有关单位沟通，并邀请市发改委等有关部门进行实地考察，加大力度争取项目资金支持。市发改委于2019年底下达了《关于沈阳市东陵监狱基础设施综合改造工程实施方案及概算批复》，总投资864万元，同意对沈阳市东陵监狱监舍楼、围墙、室内外安防系统和给水管线进行改造，建设周期13个月。

二、迅速落实前期准备工作

批复下达后，我局按照项目基本建设程序，抓紧办理相关手续。今年1月份，受疫情影响，监狱封闭，检测、勘探、设计等前期工作现场踏勘无法进行，维修建设也无法施工。在此情况下，我局克服困难、迅速行动，推进前期准备工作，现已完成该项目检测、勘探、设计、工程咨询、项目管理、工程造价等招标准备工作，拟于近日进行招标。

三、全力推进项目组织实施

下一步，我局将严格履行程序，抓好项目建设组织实施工作，并建议市发改委如期下达基本建设投资计划，确保资金正常到位。在落实疫情防控工作要求的前提下，力争在计划期限内完成项目建设，保障监狱监管安全和正常运行。

感谢您对沈阳市东陵监狱基础设施综合改造工作的重视与关心。

承办处室：监所装备保障处

联系人：王 宁

联系电话：22890068

沈阳市司法局

2020年5月14日

沈阳市司法局                          2020年5月14日印发