|  |
| --- |
| **和平区城市污水处理厂进水BOD浓度提升工作方案（2024-2025年）任务****分解表** |
| **序号** | **类别** | **重点任务** | **完成时限** | **责任主体** | **行业指导部门** |
| 1 | 建立组织机构 | 建立工作专班，主要领导亲自调度，部门各司其职，将各项工作职责项目化、清单化、落实具体责任部门、责任人 | 2024年5月10日 | 区城管局 |  |
| 2 | 对重要点位水质进行常态化监测 | 确定检测点位，报市水务局备案 | 2024年5月10日 | 区城管中心 | 区城管局 |
| 有序开展检测工作，定期形成检测报告，检测结果报市水务局 | 2024年5月-2025年底 | 区城管中心 | 区城管局 |
| **序号** | **类别** | **重点任务** | **完成时限** | **责任主体** | **行业指导部门** |
| 3 | 有针对性地推进管网排查检测 | 排水管线数据实现信息化管理 | 2024年5月底前 | 区城管中心 | 区城管局 |
| 制定本地区排水管线检测工作方案 | 2024年5月底前 | 区城管中心 | 区城管局 |
| 编制2024年、2025年检测计划 | 2024年5月底前 | 区城管中心 | 区城管局 |
| 有计划、分片区、高质量对重点区域实施管网检测工作 | 2025年底前 | 区城管中心 | 区城管局 |
| 依据检测结果、形成管网排查检测病害清单，建立销号制度，小问题通过维护措施即查即改，大问题制定方案，列入计划按轻重缓急推进治理  | 依据检测结果，持续推进 | 区城管中心 | 区城管局 |
| **序号** | **类别** | **重点任务** | **完成时限** | **责任主体** | **行业指导部门** |
| 4 | 严厉整治非法外水偷排 | 梳理在建工程及建筑基坑项目清单 | 2024年5月10日 | 区城建局 |  |
| 梳理民用集中供热水源热泵户清单 | 2024年5月10日 | 区房产局、区房产中心 |  |
| 完成民用集中供热水源热泵回灌水排入管网情况排查整治，对发现的非法排放问题进行调查，报市水务局备案 | 2024年5月底前 | 区房产局、区房产中心 |  |
| 排查建立辖区重点排水户清单，对发现的违法问题予以处置，报市水务局备案 | 2024年5月底前 | 市水务执法大队、区执法分局 |  |
| 消除非法外水排入市政管网情况 | 2024年7月底前 | 区城管中心、市水务执法大队、区执法局 |  |
| 加强在建工程及建筑基坑项目排水情况管理，对发现的非法排放问题及时报至执法部门，并报市水务局备案 | 2024年5月底前 | 区城建局 |  |
| 5 | 规范工业企业排水管理 | 梳理排污工业企业清单 | 2024年5月10日 | 区生态环境局 |  |
| 及时查处水务部门移交的超标排放工业企业 | 2024年5月底前 | 区生态环境局 |  |
| **序号** | **类别** | **重点任务** | **完成时限** | **责任主体** | **行业指导部门** |
| 6 | 因地制宜推进雨污混接治理和分流制改造 | 形成部分区域混接点清单，交制定整治方案，根据检测情况逐步完善并推进治理；合流制地区要因地制宜制定分流制改造计划，编制项目清单，并推进实施 | 2024年5月底形成整治方案或改造计划，持续推进实施 | 区城管中心 |  |
| 7 | 推进化粪池清掏疏通管理工作 | 形成我区小区管网分流制改造情况报告 | 2024年5月底前 | 物业服务管理机构 | 区房产局、区房产中心、各街道 |
| 落实小区管网及化粪池监管和日常维护主体责任 | 2024年5月底前 | 物业服务管理机构 | 区房产局、区房产务中心、各街道 |
| 形成小区管网及化粪池清掏疏通作业情况报告 | 2024年6月前 | 物业服务管理机构 | 区房产局、区房产中心、各街道 |
| 形成公共厕所粪污收集处理情况报告 | 2024年6月前 | 区城管中心 |  |
| 落实农贸市场化粪池管理及日常维护 | 2024年6月前 | 农贸市场 | 各街道、区市场局 |
| **序号** | **类别** | **重点任务** | **完成时限** | **责任主体** | **行业指导部门** |
| 7 | 推进化粪池清掏疏通管理工作 | 落实学校化粪池管理及日常维护 | 2024年6月前 | 学校 | 区教育局、各街道 |
| 落实机关单位、企事业单位化粪池管理及日常维护 | 2024年6月前 | 区机关事务保障中心（负责区委区政府及时代广场）、相关机关单位 |  |
| 落实商厦、独立门市化粪池管理及日常维护 | 2024年6月前 | 各街道办事处、物业服务管理机构、相关管理方、区房产中心 | 区房产局、区市场局为配合单位 |
| 落实区属医疗机构化粪池管理及日常维护 | 2024年6月前 | 区属医疗机构 | 区卫健局 |
| 8 | 科学编制污水提质增效“一厂一策”方案 | 完成“一厂一策（一区一策）”方案编制，报市水务局备案审核 | 2024年5月10日 | 区城管中心 | 区城管局 |
| 相关管网维护纳入年度计划 | 持续推进 | 区城管中心 | 区城管局 |